**แบบประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 63)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินการโครงการ(ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ประเมินแต่ละโครงการ) | หมายเหตุ |
| ต่ำกว่า50% | 50% | 80% | 100% |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9  | 319,000 | 317,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16 | 213,000 | 211,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 | 106,000 | 105,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 | 138,000 | 137,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 14 | 106,000 | 105,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไศล หมู่ที่ 7  | 65,000 | 65,000 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองไศล หมู่ที่ 7 | 171,000 | 170,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการปรับปรุงรั้วลวดหนาม รอบสระน้ำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ดูกอึ่ง | 37,900 | 37,000 | 900 |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านธาตุจอมศรี หมู่ที่ 4 | 398,000 | 397,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 15 | 367,000 | 365,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านราษฎร์รังษี หมู่ที่ 12 | 496,000 | 495,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 | 466,000 | 464,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 13 | 499,000 | 497,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |

**แบบประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 63)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินการโครงการ(ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ประเมินแต่ละโครงการ) | หมายเหตุ |
| ต่ำกว่า50% | 50% | 80% | 100% |
| 14. | โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. และประชาชน | 400,000 | 354,100 | 45,900 |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 30,000 | 26,000 | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 25,000 | 9,360 | 15,640 |  |  |  |  |  |
| 17. | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 300,000 | 255,510 | 44,490 |  |  |  |  |  |
| 18. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลฯ | 30,000 | 22,024 | 7,976 |  |  |  |  |  |
| 19. | โครงการฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตำบลดูกอึ่ง | 150,000 | 150,000 | 0.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินการโครงการ(ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ประเมินแต่ละโครงการ) | หมายเหตุ |
| ต่ำกว่า50% | 50% | 80% | 100% |
| 1. | ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จำนวน 1 ระบบ | 150,000 | 150,000 | 0.00 |  |  |  |  |  |